# Minuta de Reunión N.º 1

| **Nombre del Proyecto:** | **Tutor Virtual de Lectura Crítica** |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Revisión de avances y coordinación de tareas del equipo |
| **Participantes:** | Castro Velarde Anyulieth Nayeli  Contreras Bullon Daniel  Iturrizaga Campean Geraldine  Llacza Isidro José Miguel  Palacios Quincho Melany Alana  Quispe Ubaldo Alfredo  Roman Briceño Jhonn Arturo  Villena Ochoa Yorshyo Artemio |
| **Fecha y Hora:** | **04/09/2025 – 6:30 p.m.** |
| **Lugar:** | Google Meet (reunión virtual) |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| * Presentación general del proyecto Tutor Virtual de Lectura Crítica. * Revisión preliminar del alcance, objetivos y entregables. * Identificación de herramientas principales (MERN, n8n, Hugging Face, Docker). * Planificación de la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto. |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | Geraldine y Anyulieth | Iniciar redacción del Acta de Constitución. | 05/09/2025 | | Jhon Roman (PO) | Revisar bibliografía y estándares de lectura crítica. | 06/09/2025 | | Quispe y Villena | Propuesta de estructura frontend-backend. | 06/09/2025 | |

# Minuta de Reunión N.º 2

| **Nombre del Proyecto:** | **Tutor Virtual de Lectura Crítica** |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Revisión de avances y coordinación de tareas del equipo |
| **Participantes:** | Castro Velarde Anyulieth Nayeli  Contreras Bullon Daniel  Iturrizaga Campean Geraldine  Llacza Isidro José Miguel  Palacios Quincho Melany Alana  Quispe Ubaldo Alfredo  Roman Briceño Jhonn Arturo  Villena Ochoa Yorshyo Artemio |
| **Fecha y Hora:** | **06/09/2025 – 6:30 p.m.** |
| **Lugar:** | Google Meet (reunión virtual) |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| * Revisión y aprobación del Acta de Constitución. * Confirmación de roles y responsabilidades. * Validación de objetivos y entregables iniciales. * Identificación de primeros riesgos técnicos. * Definición de frecuencia de reuniones y canales de comunicación. |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | Miguel Llacza (Project Manager) | Publicar el Acta de Constitución aprobada | 07/09/2025 | | Palacios (Scrum Master) | Documentar riesgos iniciales | 08/09/2025 | | Geraldine y Anyulieth | Redacción de documentos y acuerdos | 08/09/2025 | | Villena y Contreras | Entregar diagramas iniciales (diseño de arquitectura y base de datos) | 10/09/2025 | | Alfredo Quispe | Avance en prototipo frontend | 10/09/2025 | |

# 

# Minuta de Reunión N.º 3

| **Nombre del Proyecto:** | **Tutor Virtual de Lectura Crítica** |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Revisión de avances y coordinación de tareas del equipo |
| **Participantes:** | Castro Velarde Anyulieth Nayeli  Contreras Bullon Daniel  Iturrizaga Campean Geraldine  Llacza Isidro José Miguel  Palacios Quincho Melany Alana  Quispe Ubaldo Alfredo  Roman Briceño Jhonn Arturo  Villena Ochoa Yorshyo Artemio |
| **Fecha y Hora:** | **11/09/2025 – 6:30 p.m.** |
| **Lugar:** | Google Meet (reunión virtual) |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| * Avance en la arquitectura del sistema (backend y base de datos). * Revisión de la estructura inicial del frontend en React.js. * Identificación de dependencias entre frontend y backend. * Planificación de próximos entregables (semana 3–4). * Seguimiento de riesgos y propuesta de mitigación. |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | Alana Palacios | Registrar riesgos actualizados | 11/09/2025 | | Villena y Contreras | Mockups y modelo de datos | 12/09/2025 | | Alfredo Quispe | Estructura inicial de frontend validada (Subir avance a GitHub) | 12/09/2025 | | Geraldine y Anyulieth | Documentar integración MERN en informe | 13/09/2025 | | Villena | Definir endpoints preliminares de API | 13/09/2025 | |

# Minuta de Reunión N.º 4

| **Nombre del Proyecto:** | **Tutor Virtual de Lectura Crítica** |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Revisión de avances y coordinación de tareas del equipo |
| **Participantes:** | Castro Velarde Anyulieth Nayeli  Contreras Bullon Daniel  Iturrizaga Campean Geraldine  Llacza Isidro José Miguel  Palacios Quincho Melany Alana  Quispe Ubaldo Alfredo  Roman Briceño Jhonn Arturo  Villena Ochoa Yorshyo Artemio |
| **Fecha y Hora:** | **13/09/2025 – 6:30 p.m.** |
| **Lugar:** | Google Meet (reunión virtual) |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| * Revisión de los avances en los diagramas de arquitectura y base de datos. * Presentación del avance en la estructura inicial de frontend (React.js + Redux). * Coordinación de la integración entre backend y frontend. * Asignación de tareas para la siguiente semana. * Identificación de nuevos riesgos (tiempos de desarrollo e integración IA). |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | Villena y Contreras | Finalizar y consolidar los diagramas de arquitectura y BD | 14/09/2025 | | Alfredo Quispe | Avance del prototipo frontend con diseño responsive (Subir nueva versión a GitHub) | 16/09/2025 | | Villena | Definir endpoints iniciales de la API REST | 17/09/2025 | | Alana Palacios | Actualizar riesgos sobre integración IA | 17/09/2025 | | Anyulieth y Melany | Elaborar mockups de interfaz de usuario | 18/09/2025 | |